Результаты анализа замечаний Аналитического центра при Правительстве РФ

По результатам анализа замечаний Аналитического центра при Правительстве РФ (далее – Замечания) по письму Минцифры России от 06.06.2024 №П23-269325 сообщаем следующее.

По письму от 04.06.2024 №01-26/0177дсп по пункту 6.1 Замечаний – в новую версию макетов внесены изменения в части добавления дополнительной страницы выбора входа в 2 разных личных кабинета: для юридического лица и физического лица. Также добавлен отдельный лендинг для юридического лица.

В части замечания относительно детализации нумерации шаблонов на экране загрузки форм требуется пояснение. Однако, следует отметить, что в кликабельной версии макетов существует возможность при наведении на значок «i» (информация) просмотреть полное наименование сведений согласно НПА, а также при нажатии на строку: «Просмотреть форму для заполнения – приложение №9» выходит всплывающее окно с визуальным отображением формы для заполнения. Также при уточнении информации у потенциальных пользователей – сотрудников организации, ответственных за ведение учета в организации, получили подтверждение, что в рабочем процессе часто используется для понимания наименование формы с номером, например, «Форма №9», в связи с этим, начиная с первой версии макетов в экранные формы был добавлен данный стиль наименования.

В части уточнения информации о сроках подачи сведений - исправлено.

По письму от 04.06.2024 №01-26/0178дсп по пункту 1 Замечаний – требуется обновление бизнес-процесса со стороны команды ЕРВУ (РТК) в соответствии с описанием «Взаимодействие ЛК РП и закрытого сегмента ЕРВУ». В части схемы взаимодействия - описание данных не требуется, так как с экранной формы ЛК РП осуществляется переход по ссылке на услугу ЕПГУ, в схеме добавили соответствующую стрелку перехода.

По п.2 Замечаний – внесены изменения в описание в части замены по тексту слов: «выгрузка данных» на: «загрузка данных». Детализировать список граждан, загружаемых представителями организации в ЛК РП, считаем не целесообразным, так как описание сведений описаны в сплывающих окнах и визуальных формах, также дана ссылка на методические рекомендации, которые регламентируют ведение воинского учета в организациях.

По п.3 Замечаний – да, на ЛК РП размещена ссылка на соответствующую услугу на ЕПГУ, изменений в этой части Заказчик не планирует.

По п.4 Замечаний – наименование пункта изменено на: «Функционирование Системы во время и после совершения пользовательских действий».

По п.5 Замечаний – формулировка исправлена на: «при обращении физического лица (просмотр сведений о повестках / запрос выписки из Реестра повесток) – осуществляется запрос данных в ЕРВУ (Реестр повесток), откуда пользователю возвращается актуальная информация о повестке / выписка из Реестра повесток».

По п.6, п.7 и п.8 Замечаний – в архитектурную схему были внесены изменения, данные замечания более не актуальны.