Открытые вопросы

| №пп | Дата | Источник | Автор | Суть | Статус | Ответственный | Принятое решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05.06.2024 | Письмо | Андрей Туманов | Не решен вопрос, по поводу отдельного сборочного цеха и UAT для приклада в МО, на текущий момент непонятно где будет собираться и тестироваться приклад? В целевом ЦОДе не заложены ресурсы под сборку и UAT. | Обсуждение | ? | МО Необходимо сформировать заявку на оборудование и выбрать место размещения стендов. |
| 2 | 05.06.2024 | Письмо | Андрей Туманов | Решить с заказчиком чьи DNS будут использоваться, либо это DNS ЕРВУ, либо DNS МО? На момент обсуждения ТЗ вопрос был не решен, прошло полторы недели, задачей судя по всему никто не занимался? | взято в работу | Домрин Василий Вадимович | Внешний DNS: Минцифры или Минобороны Внутренний DNS Есть решение от Солар, (SambaDC) (по требованиям ТЗ) проработать вариант замены на freeIPA Дополнительно направлены вопросы в Солар |
| 3 | 05.06.2024 | Письмо | Андрей Туманов | Сейчас пытаемся понять как нам мигрировать s3 из пилота, возможно в прикладе заложены механизмы реплицирования файлов? Если не заложены тогда отдельный вопрос к разработке, в каком виде хранятся ссылки на объекты объектного хранилища? | взято в работу к 11.06.2024 | Понежев Мухамед Борисович | Нужно забрать объекты из минио-S3 в VK-S3. возможно потребуется разработка, есть решение прямое. Предлагается использовать RCLONE – утилита для клонирования S3 |
| 4 | 05.06.2024 | Письмо | Андрей Туманов | Предстоит спроектировать отказоустойчивое HA-решение по каждой из NoSQL баз, на случай варианта "переезда" пром-нагрузки между ЦОД-ами для чего важно понять На текущий момент, из того перечня NoSQL баз, в ЕРВУ, что были развернуты и пребывают в ЗО DBA NoSQL ОЭУБД - реально использованы: - MongoDB (префиксы имен хостов pgsmomongo* ) - Clickhouse (префиксы имен хостов pgsmostreamclick*) - Redis (префиксы имен хостов pgsmocachedb*) - Redis (префиксы имен хостов pgsmosmev4adaptercachedb*) - Elasticsearch (префиксы имен хостов pgsmoelksearch*) - Cassandra (префиксы имен хостов pgsmocassdb*) - ArangoDB (префиксы имен хостов pgsmoarango*) | определено | Кирьянов Юрий Александрович | - Уточнить, что мы понимаем под отказоустойчивостью между ЦОД’ами. Скорее всего проблемы будут делится на мелкие и крупные (катастрофы). Мелкие проблемы решаются в рамках ЦОД. При катастрофах — переезд в другой ЦОД. Такого, что один сервис в одном ЦОД, другой в другом — не будет. Casandra, ClickHouse предполагают отказоустойчивость за счет избыточного хранения Redis имеет механизм реплик, реплика берет на себя функцию мастера при его авариях. В конце-концов, redis – не мастер по данным Elasticsearch, ArangoDB — надо смотреть. Вроде как идет речь об исключении ArangoDB из стека |
| 6 | 05.06.2024 | Письмо | Андрей Туманов | Каков Целевой перечень тех NoSQL-баз, что останутся в эксплуатации, на момент перехода этапа пусконаладки 2-ух ЦОДов. предполагалось, что на момент построения целевых ЦОДов мы откажемся от следующих типов БД: - ArangoDB - Cassandra - MongoDB |  | Понежев Мухамед Борисович | Планируется перевод на postre для баз размещенных на: - MongoDB (в тестировании в команде ПГС-платформа) . Выводится. - ArangoDB (в тестировании в команде ПГС-платформа). Остается 3 сервиса. Один нагружен - Clickhouse (в тестировании в команде ПГС-платформа) - Cassandra (в 1.5.0) Redis (работа с тремя адресами) редис заменяется на ?tarantul? (нет позитивного опыта) |
| 7 | 05.06.2024 | Письмо | Андрей Туманов | Насколько известно эксплуатации РТЛабс, Elasticsearch - использован ОЭИР для Graylog - агрегации логов с приклада и в репликации его данных между ЦОДами необходимости нет? Если есть то потребуется настройка Cross Cluster Replication (CCR), лицензии и т.п. или предполагается переход на OpenSearch, где CCR - бесплатный ? |  | Понежев Мухамед Борисович Домрин Василий Вадимович | нужна проработка в части CCR. Ведется детальная проработка для вычленения ПДн. есть релБД, есть jsobB(нужно переделывать), есть файлы в S3. Предполагается, что elastic - на втором ЦОД работает автономно по тем первичным данным, которые доступны в рамках миграции основных данных. - потребности в ЕРВУ – НЕТ. |
| 8 | 05.06.2024 | Письмо | Андрей Туманов | Что такого хранится в MongoDB насколько работоспособность ключевого функционала ЕРВУ зависит, при переключении во второй ЦОД, от доступности и актуальности данных в монге и надлежит ли ее в связи с этим георезервировать через репликацию данных между ЦОД-ами? Автофейловер (авто-переезд мастера репликасета на др. площадку) - не предусматриваем, только ручной тэйковер мастера? | в проработке | Понежев Мухамед Борисович | -возможно mongo не будет к моменту ПНР целевого ЦОД |
| 9 | 05.06.2024 | Письмо | Андрей Туманов | Что такого хранится в Clickhouse насколько работоспособность ключевого функционала ЕРВУ зависит, при переключениии в др ЦОД, от доступности и актуальности данных в Clickhouse и надлежит ли Clickhouse, в связи с этим георезервировать через репликацию данных между ЦОД-ами? Для репликации внутри Кластера Clickhouse - использован Zookeeper. Автофейровер зоокипера в случае четного числа ЦОДов - штатно не реализуем? Нацеливаемся на ручное переключение мастера Zookeeper ? | в проработке | Понежев Мухамед Борисович Кирьянов Юрий Александрович | ClickHouse – данные витрин, к которым обращаются конечные пользователи (аналитика). Есть аппаратный. Скорее всего, после аварии эти витрины можно будет пересчитать за счет некоторого ухудшения восстановления аналитической подсистемы после катастрофы. - ZK на виртуалках. - решение будет уточнено от Разработки |
| 10 | 05.06.2024 | Письмо | Андрей Туманов | Что такого хранится в двух инсталляциях Redis и насколько работоспособность ключевого функционала ЕРВУ зависит от доступности и актуальности данных в Redis? В случае переезда на др. ЦОД, чем чревато то что, на той площадке кэш редиса окажется пустым? В случае переключения на пустой Reddis, какая ожидаемая временная и приемлемая просадка производительности или это приведет к частичной/полной недоступность ключевого функционала? | в проработке | Понежев Мухамед Борисович | - |
| 11 | 06.06.2024 | Письмо | Кирилл Щелков | Разработчики ЛК РП в беседах определили ещё одну подсистему – ЛК ЮЛ. На настоящий момент в рабочем порядке коллеги Солар не смогли прокомментировать влияние определения новой подсистемы на МУиН, как и влияние на согласованность МУиНа с регуляторами потока данных из ОК в ЗК; | в проработке | Кирьянов Юрий Александрович Домрин Василий Вадимович | ЛК РП и ЛК ЮЛ это различные реализации в рамках ОК "личный кабинет" . Запрос по МУиН направлен в Солар |
| 12 | 06.06.2024 | Письмо | Кирилл Щелков | Возможный (согласованный?) отказ от VipNet PKI и TrustGate, внесение VipNet КВ не нашли своего отражения в спецификации, учете мест в юнитах и узлах. Коллеги из Солар, когда можно ожидать утверждения «Делаем вот так, такое оборудование и узлы нужны, такие не нужны, правьте РД, согласуйте спеку»? | в работе | Домрин Василий Вадимович | Вопрос и предложение переданы в Солар |
| 13 | 06.06.2024 | Письмо | Кирилл Щелков | Разработчики ЛК РП не предоставили запросов на ресурсы, описания функциональности и показателей назначения того, что они зовут дашбордами; | в проработке 07.06.2024 | Кирьянов Юрий Александрович Домрин Василий Вадимович | Сайзинг запрошен |
| 14 | 06.06.2024 | Письмо | Кирилл Щелков | В силу вчерашних отказов kafka, вероятно, коллегам из Лабс/сегмента ОПО придётся подать таблицу со списком исключений процессов и каталогов для всего ОПО лабы; | в проработке 11.06.2024 | Понежев Мухамед Борисович | требуется проведение исследования через Туманова Импорт данных происходит через Брокер при импорте - нет проблем при обработке и происходит падение кластера. |
| 15 | 06.06.2024 | Письмо | Кирилл Щелков | В силу регулярных проблем с МСЭ Континент прошу проработать варианты отказа от них в Пилоте и Проде ЕРВУ, если производитель не сможет решить проблемы регулярных отказов. В рамках проработки прошу ориентироваться на успешный промышленный опыт и сертификацию ФСТЭК, не учитывая желания и компетенции МО. | в проработке | Домрин Василий Вадимович | требуется уточнить у Тимошенко |